# Plano de Implementação Completa

Hypernetwork para Seleção Adaptativa de Dimensões no Qwen3-Embedding-0.6B

Documento científico-arquitetural e roteiro agent-ready para implementação, testes e controle de repositório

# 1. Escopo e objetivo

Implementar e validar uma arquitetura em que um Embedding-Space Encoder representa o ambiente de retrieval produzido pelo Qwen3-Embedding-0.6B, uma Hyper Head converte essa representação em parâmetros de um Dimension Selector, e o seletor gera importância por dimensão para cada query, de forma análoga ao predictor do Learning to Select, porém adaptável ao ambiente/corpus.

Escopo fixo da primeira versão: somente Qwen3-Embedding-0.6B, dimensionalidade máxima D=1024, encoder congelado, seleção no lado da query e documentos/index sem modificação durante a seleção.

# 2. Base científica: evidência versus proposta

## 2.1 Elementos suportados pelos trabalhos de referência

Learning to Select (Wu et al., ACL 2026): cria alvos supervisionados de importância por dimensão a partir de positivos e hard negatives; treina um predictor query-only; na inferência seleciona Top-k dimensões, mascara apenas a query e preserva documentos e índice. O predictor reportado é uma camada fully connected D→D seguida de (log-)softmax.

Hypencoder (Killingback et al., SIGIR 2025): demonstra o padrão contexto → hyperhead → pesos/biases de uma rede alvo, gerando uma q-net específica da query para substituir a similaridade fixa.

Statistical Foundations of DIME / RDIME (D’Erasmo et al., EACL 2026): fornece um critério adaptativo por query para decidir dimensionalidade, evitando um k global selecionado por grid search.

Qwen3-Embedding-0.6B: embedding de até 1024 dimensões, suporte a dimensionalidade customizada/MRL e instruções. O projeto usa a representação completa de 1024 coordenadas.

## 2.2 Hipóteses próprias do projeto

H1 — Selector shift: o seletor ótimo de dimensões do mesmo Qwen muda sistematicamente entre ambientes de retrieval.

H2 — Geometry explains selector shift: estatísticas observáveis do embedding/retrieval space contêm informação suficiente para explicar parte dessa mudança.

H3 — Hypernetwork adaptation: uma Hyper Head consegue mapear a representação do ambiente para parâmetros de um selector query-aware e melhorar generalização cross-domain contra um selector global fixo.

distribution shift → embedding/retrieval geometry shift → optimal selector shift → hypernetwork adaptation

A implementação deve permitir refutar cada elo separadamente. Se H1 falhar, a hypernetwork é desnecessária; se H1 for verdadeira e H2 falhar, o descriptor é insuficiente; se H1/H2 forem sustentadas e H3 falhar, o problema está na parametrização ou treinamento da Hyper Head.

# 3. Arquitetura conceitual

## 3.1 Ambiente de retrieval

T = (corpus C, distribuição de queries Q, instrução I, Qwen3-Embedding-0.6B fixo)

## 3.2 Caminho offline por ambiente

C (+ Q_calib opcional)

→ Qwen embeddings

→ Space Statistics R_T

→ Space Encoder Gψ

→ representation Z_T

→ Hyper Head Hφ

→ selector parameters θ_T

## 3.3 Caminho online por query

query → Qwen → e_q ∈ R^1024 → f_{θ_T}(e_q) → importance s_q → selection policy → mask m_q → retrieval

A forma mínima preserva o mecanismo do Learning to Select: e'_q = e_q ⊙ m_q e score(q,d) = (e'_q)^T e_d. Os documentos permanecem intactos.

# 4. Representação do espaço de embeddings

Como o encoder é sempre o mesmo, a identidade das 1024 coordenadas é estável. Portanto, a representação deve ser invariável à ordem das amostras, mas não à identidade das dimensões. A estrutura-base é R_T ∈ R^(1024 × h_stats), onde cada linha r_j descreve a dimensão j.

| Grupo | Sinais | Intuição |
| --- | --- | --- |
| A — Document marginal | mean, std, ¦x¦, RMS, quantis, skew/kurtosis opcionais | Como a dimensão se distribui no corpus |
| B — Query marginal | mesmas estatísticas em Q_calib | Como a distribuição de queries ocupa a coordenada |
| C — Interaction | estatísticas de q_j·d_j para random/top-retrieved pairs | Contribuição para o produto interno |
| D — Contrast | q_j(p_j−n_j), supervisionado no treino e pseudo no protocolo P1 | Capacidade de separar candidatos |
| E — Redundancy | mean/max/top-r correlation energy; PCA participation | Substituibilidade entre dimensões |

A versão 1 deve começar com A+B+C. D/E entram como ablações incrementais, evitando complexidade prematura.

# 5. Estrutura recomendada do repositório

hyperdime-qwen/

├── pyproject.toml

├── README.md

├── AGENTS.md

├── configs/

├── src/hyperdime/

│   ├── contracts/

│   ├── data/

│   ├── embeddings/

│   ├── oracle/

│   ├── baselines/

│   ├── space/

│   ├── hypernet/

│   ├── selection/

│   ├── retrieval/

│   ├── training/

│   ├── evaluation/

│   └── cli/

├── tests/{unit,integration,regression,fixtures}/

├── experiments/00_baseline_reproduction ... 04_ablations/

├── artifacts/           # gitignored

├── reports/{tables,figures}/

└── docs/{architecture.md,protocols.md,decisions/,experiment_registry.md}

# 6. Módulos encadeados de implementação

## M0 — Bootstrap, contratos e reprodutibilidade

Objetivo científico: Impedir que diferenças de pipeline sejam confundidas com diferenças de modelo.

Implementar:

Fixar dependências; seed manager único; RunManifest com commit/config/dataset/model hashes; schemas de dados, embeddings, descriptor, checkpoints e resultados.

Testes:

Round-trip de serialização; hashes determinísticos; configs inválidas falham cedo.

Gate: Nenhum módulo posterior grava artefato sem manifest.

## M1 — Dados e splits

Objetivo científico: Evitar leakage e garantir ambientes comparáveis.

Implementar:

Loaders para SciFact, NFCorpus e MS MARCO; IDs canônicos; train/val/test; amostragem reproduzível; hard negatives separados da avaliação.

Testes:

Integridade de qrels; ausência de leakage; split hashes; fixtures CPU.

Gate: Gerar dataset_manifest.json por ambiente.

## M2 — Qwen3-Embedding-0.6B congelado

Objetivo científico: Fixar o sistema de coordenadas em D=1024.

Implementar:

Wrapper único; instruction configurável para query; dimensão=1024; L2-normalização no protocolo principal; cache por hash.

Testes:

Shape, norma, batching, cache, tolerância CPU/GPU, determinismo.

Gate: Embeddings congelados e reutilizados em todos os experimentos.

## M3 — Oracle + Learning to Select baseline

Objetivo científico: Validar o mecanismo de importância e máscara antes da hypernetwork.

Implementar:

Oracle r_q,j=e_q,j(p_j−n_j); target softmax/τ; predictor linear 1024→1024; KL; Top-k query-only. Baselines: full, MRL prefix, random, global, per-domain, oracle.

Testes:

Oracle manual; equivalência de masked dot-product; overfit sintético; k=1024 == full.

Gate: Baseline converge e pipeline de máscara está correto.

## M4 — Experimento 0: selector shift

Objetivo científico: Testar H1 antes de qualquer Hyper Head.

Implementar:

Treinar selector por domínio; matriz A→B; medir retrieval, JS/KL, overlap@k, Spearman e gap cross-domain.

Testes:

Avaliação não treina; resultados deriváveis por um comando; seeds múltiplas.

Gate: Go somente se houver shift funcional, não apenas diferença em pesos.

## M5 — Space Descriptor v1

Objetivo científico: Testar H2 com features observáveis.

Implementar:

Implementar grupos A–E com normalização aprendida somente em meta-train; covariance completa apenas para diagnóstico.

Testes:

Permutation de amostras; estabilidade a sampling; nenhum acesso a qrels no P0/P1.

Gate: Descriptor prediz alguma propriedade funcional do selector acima de baseline trivial.

## M6 — Space Encoder

Objetivo científico: Aprender representação por dimensão preservando identidade.

Implementar:

V1: MLP_stats(r_j)+dimension-ID embedding; V2 opcional: Transformer curto entre 1024 dimension-tokens.

Testes:

Shapes; gradiente; documento-permutation invariance; dimension identity sensitivity.

Gate: V1 funcional antes de implementar V2.

## M7 — Target selector parametrizável

Objetivo científico: Permitir adaptação sem gerar uma matriz 1024×1024 inteira.

Implementar:

W_T=W0+A_TB_T^T com rank pequeno; b_T=b0+Δb_T; alternativa FiLM/diagonal modulation.

Testes:

Delta zero == base; rank configurável; autograd; serialization.

Gate: Selector-base e pacote de modulação desacoplados.

## M8 — Hyper Head

Objetivo científico: Mapear ambiente para parâmetros/modulações do selector.

Implementar:

Heads para A_T, B_T e Δb_T; inicialização near-zero; pooling global opcional; não copiar literalmente Hypencoder.

Testes:

Shape, escala inicial, gradient flow, estabilidade numérica.

Gate: θ_T gerado pode ser persistido e recarregado sem descriptor.

## M9 — Meta-training episódico

Objetivo científico: Treinar Gψ/Hφ para generalizar entre ambientes.

Implementar:

Amostra environment→gera θ_T→queries→oracle targets→KL→backprop; separar meta-train/val/test por ambiente.

Testes:

Config impede meta-test no trainer; batch alterna environments; manifests completos.

Gate: Bater/igualar selector global em meta-validation antes de meta-test.

## M10 — Protocolos de inferência

Objetivo científico: Separar claramente disponibilidade de sinal no novo ambiente.

Implementar:

P0 corpus-only; P1 queries de calibração sem labels; P2 few-label. Online: encode→selector→mask→retrieve.

Testes:

Auditoria de inputs; latência separada offline/online.

Gate: Toda tabela identifica protocolo explicitamente.

## M11 — Selection policy

Objetivo científico: Desacoplar previsão de importância da decisão de k.

Implementar:

Fixed Top-k; ratio; RDIME-inspired/adaptive quando teoricamente compatível; budget-aware opcional.

Testes:

k=1024 invariance; monotonic cost checks; policies plugáveis.

Gate: Comparação direta com Learning to Select usa fixed Top-k.

## M12 — Retrieval e avaliação

Objetivo científico: Medir qualidade, generalização e eficiência sem confundir ANN.

Implementar:

Exact dot-product primeiro; FAISS depois; métricas IR, selection, efficiency, cross-domain e significância.

Testes:

Resultados gerados de manifests; intervalos de confiança; paired tests.

Gate: Paper-grade tables e figures reproduzíveis por script.

# 7. Plano experimental

| ID | Pergunta | Saída principal |
| --- | --- | --- |
| E0 | Baseline está correto? | reproduction sanity + curves Top-k |
| E1 | Há selector shift? | transfer matrix + mask similarity |
| E2 | O descriptor carrega sinal? | probes/permutation tests H2 |
| E3 | Hypernetwork generaliza? | comparação global/per-domain/HyperDIME |
| E4 | Quais features/componentes importam? | ablation matrix |
| E5 | É robusto? | sensitivity a seeds, sample size, τ, negatives, rank |
| E6 | É eficiente? | offline adaptation cost + online latency |

# 8. Matriz mínima de ablação

| Exp. | Space input | Hyper Head | Selector | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 | nenhum | não | global fixo | baseline universal |
| B1 | nenhum | não | per-domain | upper bound de especialização |
| H0 | document stats | sim | low-rank | corpus-only |
| H1 | + query stats | sim | low-rank | efeito de query distribution |
| H2 | + interactions | sim | low-rank | efeito de scoring geometry |
| H3 | + contrast | sim | low-rank | sinal próximo ao oracle |
| H4 | + redundancy | sim | low-rank | complementaridade/redundância |
| H5 | H4 | sim | maior capacidade | testar underfitting |

# 9. Estratégia de testes

## 9.1 Unit tests

Funções matemáticas críticas devem ter exemplos pequenos calculáveis manualmente: normalização, oracle, KL, masks, Top-k, descriptor stats, correlação e reconstrução low-rank.

## 9.2 Property tests

Permutar documentos não muda descriptor.

Trocar dimensões altera os canais correspondentes.

k=1024 equivale ao full score.

Zero modulation equivale ao selector-base.

P0/P1 não podem acessar qrels de meta-test.

## 9.3 Integration tests

Pipeline sintético com ~50 documentos e 10 queries em CPU, cobrindo oracle → selector → descriptor → hyperhead → inference → metric.

## 9.4 Regression/scientific tests

Fixtures determinísticas verificam tolerâncias; scripts de experimentos geram tabelas a partir de arquivos de resultados, sem números editados manualmente.

# 10. Controle de repositório e agentes na IDE

## 10.1 Branching e commits

main protegido e somente reproduzível.

Branches por ticket: agent/<ticket>-<modulo>-<descricao>.

Conventional Commits, por exemplo feat(space): add per-dimension marginal descriptor.

Dois agentes não devem editar o mesmo contrato/módulo em paralelo sem coordenação explícita.

## 10.2 Checklist obrigatório de PR

Contrato alterado.

Arquivos alterados.

Testes adicionados.

Comandos executados.

Artefatos/regressões esperados.

Mudança de protocolo científico, se houver.

Resultados anteriores invalidados, se houver.

## 10.3 Regras do AGENTS.md

Ler arquitetura e contratos antes de editar.

Não alterar APIs fora do ticket.

Nunca usar test qrels na adaptação.

Não commitar datasets/checkpoints.

Adicionar teste a cada comportamento novo.

Rodar ruff, mypy e pytest relevante.

Registrar decisões não triviais em ADR.

Nunca editar números experimentais manualmente.

## 10.4 Artefatos grandes

Versionar no Git somente manifests e configs. Embeddings/checkpoints ficam fora do Git com SHA256 e provenance. DVC pode ser adicionado depois da primeira reprodução, sem virar dependência crítica do bootstrap.

# 11. Sequência de execução para agentes

| Fase | Tickets | Bloqueio |
| --- | --- | --- |
| A — Fundação | M0, M1, M2 | M1/M2 usam schemas de M0 |
| B — Baseline | M3 + exact retrieval | Nenhuma hypernetwork antes da reprodução |
| C — Premissa científica | M4 | Go/No-Go H1 |
| D — Representação | M5 + probes | Congelar SpaceDescriptorV1 após H2 |
| E — Hypernetwork | M6–M9 | Meta-validation antes de meta-test |
| F — Avaliação | M10–M12 | Ablations/efficiency/significance |

# 12. Tickets agent-ready

## M3.1 — Oracle importance

Entrada: query embeddings, positives e hard negatives. Saída: TargetImportance[query_id,1024]. DoD: unit test manual, soma=1 após softmax, sem NaN, artifact+manifest.

## M4.2 — Selector transfer matrix

Entrada: checkpoints per-domain e test bundles. Saída: matriz A×B em CSV/Parquet com métricas e mask similarity. DoD: avaliação não treina e roda por um comando.

## M5.1 — Document descriptor

Entrada: N×1024. Saída: 1024×h + feature names. DoD: invariância à permutação de linhas, tolerância a sampling, sem qrels.

## M7.1 — Low-rank selector

Entrada: W0,b0,A,B,Δb. Saída: logits 1024. DoD: delta zero==base; autograd; rank configurável.

## M8.1 — Hyperhead

Entrada: Z_T. Saída: modulation package. DoD: shapes; near-zero init; gradient test.

## M9.1 — Episodic trainer

Entrada: lista meta-train environments. Saída: checkpoint Gψ,Hφ,θ0 + logs/manifest. DoD: alternância de environments e bloqueio de meta-test.

# 13. Template de prompt para agente

Você está implementando o ticket <ID> do projeto HyperDIME-Qwen.

Antes de editar:

1. leia AGENTS.md;

2. leia docs/architecture.md;

3. leia o contrato em src/hyperdime/contracts;

4. liste os arquivos que pretende alterar;

5. não altere APIs fora do ticket sem justificar.

Objetivo: <objetivo>

Entradas/saídas: <contrato>

Critérios de aceitação: <DoD>

Restrições científicas:

- Qwen3-Embedding-0.6B congelado;

- D=1024;

- não usar qrels de meta-test em adaptação;

- separar custo offline e online;

- não modificar resultados manualmente.

Ao terminar:

1. execute testes do módulo;

2. execute ruff/mypy;

3. execute smoke test;

4. mostre git diff --stat;

5. resuma decisões e riscos;

6. proponha a mensagem Conventional Commit.

# 14. Gates científicos

| Gate | Condição |
| --- | --- |
| G1 — Baseline | Learning-to-Select baseline converge; máscara/scoring corretos. |
| G2 — H1 | Selector shift funcional observado em retrieval e máscaras. |
| G3 — H2 | Descriptor prediz propriedades do selector/transfer acima de baseline. |
| G4 — H3 | Hypernetwork reduz gap global→per-domain em meta-test. |
| G5 — Eficiência | Offline amortizável e overhead online aceitável. |

# 15. Riscos e mitigação

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Selector shift pequeno | M4 antes da Hyper Head; abandonar complexidade se H1 falhar. |
| Descriptor memoriza dataset | Meta-test separado; permutation/probe controls; ablações. |
| Pseudo-feedback circular | P0 como controle; P1 rotulado; nunca qrels de meta-test. |
| Parâmetros instáveis | Residual low-rank; near-zero init; clipping/regularização. |
| MRL já é suficiente | Comparação obrigatória com prefix truncation do Qwen. |
| Ganho vem só da supervisão | Comparar global multi-domain com mesma supervisão/capacidade. |
| ANN confunde análise | Exact scoring para resultados científicos primários. |

# 16. MVP recomendado

Qwen3-Embedding-0.6B → embeddings 1024 normalizados.

Learning-to-Select linear reproduzido.

Selectors independentes em pelo menos três ambientes.

Experimento selector shift.

Descriptor 1024×h com document/query marginals + interaction.

Space Encoder = MLP_stats + dimension-ID embedding.

Selector-base linear + modulação low-rank.

Hyper Head simples gerando deltas low-rank por ambiente.

Treino episódico.

Avaliação meta-test P0/P1.

Somente depois: contrast, redundancy, Transformer e adaptive-k.

# 17. Milestones

| Milestone | Entregáveis |
| --- | --- |
| 1 — Reproduction | M0–M3, tests, relatório baseline. |
| 2 — Scientific premise | M4, selector-shift report, Go/No-Go. |
| 3 — Space representation | M5, probes H2, SpaceDescriptorV1. |
| 4 — HyperDIME prototype | M6–M9, checkpoint, meta-validation. |
| 5 — Paper-grade evaluation | M10–M12, ablations, significance, efficiency, tabelas. |

# 18. Referências centrais

Wu, Z.; Zhang, R.; Nie, Z. Learning to Select: Query-Aware Adaptive Dimension Selection for Dense Retrieval. ACL 2026.

Killingback, J.; Zeng, H.; Zamani, H. Hypencoder: Hypernetworks for Information Retrieval. SIGIR 2025.

Eichholtz, A. et al. Hypencoder Revisited: Reproducibility and Analysis of Non-Linear Scoring for First-Stage Retrieval. SIGIR 2026.

D’Erasmo, G. et al. Statistical Foundations of DIME: Risk Estimation for Practical Index Selection. EACL 2026.

Zhang, Y. et al. Qwen3 Embedding: Advancing Text Embedding and Reranking Through Foundation Models. 2025.

Kusupati, A. et al. Matryoshka Representation Learning. NeurIPS 2022.

# 19. Resultado arquitetural esperado

Qwen3-Embedding-0.6B (fixed coordinate system)

↓

Space Descriptor + Space Encoder (environment representation)

↓

Hyper Head (environment → selector parameters)

↓

Dimension Selector (query → dimension importance)

↓

Selection Policy (importance → subset/k)

↓

Query-only masked dense retrieval

O sucesso científico não é apenas “a hypernetwork treinou”. O resultado precisa mostrar que mudanças mensuráveis no ambiente de retrieval do mesmo Qwen explicam mudanças no selector ótimo e podem ser convertidas, sem retreinar um selector completo no novo domínio, em parâmetros úteis para seleção query-aware de dimensões.